LEVANTIX
Acta de proyecto piloto de IA
Acuerda en una página qué se prueba, quién decide y cuándo se evalúa.
Datos básicos
	Nombre del piloto
	

	Patrocinador (decide y aporta presupuesto)
	

	Responsable del piloto
	

	Fecha de inicio y de evaluación
	



Objetivo y alcance
	Objetivo medible
	Ej.: reducir de 25 a 10 h/mes el tiempo de preparar presupuestos

	Dentro del alcance
	

	Fuera del alcance
	

	Presupuesto (licencias, horas, apoyo externo)
	



Plan de 6 semanas
	Semana
	Fase
	Resultado
	Responsable

	1
	Preparación
	Datos listos, herramienta configurada, equipo informado
	

	2 – 4
	Prueba
	Uso real en el proceso elegido, registro de incidencias
	

	5
	Medición
	Comparación con la situación inicial
	

	6
	Decisión
	Seguir, ajustar o parar
	



Riesgos y medidas
	Riesgo
	Probabilidad
	Impacto
	Medida

	Datos personales en una herramienta no autorizada
	
	
	Solo herramientas aprobadas; datos anonimizados

	Resultados incorrectos de la IA
	
	
	Revisión humana antes de enviar

	
	
	
	



Aprobación
	Rol
	Nombre
	Firma
	Fecha

	Patrocinador
	
	
	

	Responsable del piloto
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