# Acta de proyecto piloto de IA

Acuerda en una página qué se prueba, quién decide y cuándo se evalúa.

## Datos básicos

| Nombre del piloto |  |
| --- | --- |
| Patrocinador (decide y aporta presupuesto) |  |
| Responsable del piloto |  |
| Fecha de inicio y de evaluación |  |

## Objetivo y alcance

| Objetivo medible | Ej.: reducir de 25 a 10 h/mes el tiempo de preparar presupuestos |
| --- | --- |
| Dentro del alcance |  |
| Fuera del alcance |  |
| Presupuesto (licencias, horas, apoyo externo) |  |

## Plan de 6 semanas

| Semana | Fase | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparación | Datos listos, herramienta configurada, equipo informado |  |
| 2 – 4 | Prueba | Uso real en el proceso elegido, registro de incidencias |  |
| 5 | Medición | Comparación con la situación inicial |  |
| 6 | Decisión | Seguir, ajustar o parar |  |

## Riesgos y medidas

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos personales en una herramienta no autorizada |  |  | Solo herramientas aprobadas; datos anonimizados |
| Resultados incorrectos de la IA |  |  | Revisión humana antes de enviar |

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador |  |  |  |
| Responsable del piloto |  |  |  |