# Auftrag für ein KI-Pilotprojekt

Legen Sie auf einer Seite fest, was getestet wird, wer entscheidet und wann bewertet wird.

## Eckdaten

| Name des Pilotprojekts |  |
| --- | --- |
| Auftraggeber (entscheidet und finanziert) |  |
| Projektverantwortliche/r |  |
| Start- und Bewertungsdatum |  |

## Ziel und Umfang

| Messbares Ziel | Z. B. Zeitaufwand für Angebote von 25 auf 10 Std./Monat senken |
| --- | --- |
| Im Umfang |  |
| Nicht im Umfang |  |
| Budget (Lizenzen, Stunden, externe Unterstützung) |  |

## 6-Wochen-Plan

| Woche | Phase | Ergebnis | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vorbereitung | Daten bereit, Werkzeug eingerichtet, Team informiert |  |
| 2 – 4 | Test | Echter Einsatz im gewählten Prozess, Protokoll der Probleme |  |
| 5 | Messung | Vergleich mit der Ausgangslage |  |
| 6 | Entscheidung | Weiterführen, anpassen oder stoppen |  |

## Risiken und Maßnahmen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Personenbezogene Daten in einem nicht freigegebenen Werkzeug |  |  | Nur freigegebene Werkzeuge; anonymisierte Daten |
| Fehlerhafte KI-Ergebnisse |  |  | Menschliche Prüfung vor dem Versand |

## Freigabe

| Rolle | Name | Unterschrift | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Auftraggeber |  |  |  |
| Projektverantwortliche/r |  |  |  |